Relatório de Acompanhamento
Semana 01

PVBC- Portal Virtual da Biodiversidade do Cerrado - Versão 1.0
Manter Tabelas Básicas - Taxonomia - Release 1.0

Versão do Documento: 1.0

Sumário

1.	Realizações Planejadas	3
2.	Realizações não Planejadas	4
3.	Atividades do Período Corrente	5

Relatório de Acompanhamento

Data da Emissão:	08/10/2011
Período :	08/10/2011 à 22/10/2011
Situação do Projeto:	Verde

Realizações Planejadas

ID	Atividades	Responsável	Situação	Data / Esperada	Data Finalizada
1	Encaminhar o tutorial da arquitetura e exemplos	Diego	Pendente	14/10/2011	02/03/2012
2	Anotações sobre a reunião de discussão sobre Cadastro de Taxonômia	Francis, Cally, Thiago, Diego, Fernando, Jhony , Emille, José	Conclúido	22/10/2011	22/10/2012
3	Implementação de exemplos seguindo o tutorial da atividade 1	Francis, Cally, Thiago, Diego, Fernando, Jhony , Emille, José	Concluído	22/10/2011	02/03/2012
4
5
6
7
8

Realizações não Planejadas

ID	Atividades	Responsável	Situação	Data / Esperada
1
2
3

Observações gerais.