Relatório de Acompanhamento
Semana 01

PVBC- Portal Virtual da Biodiversidade do Cerrado - Versão 1.0
Manter Tabelas Básicas - Taxonomia - Release 1.0

Versão do Documento: 1.0

Sumário

1.	Realizações Planejadas	3
2.	Realizações não Planejadas	4
3.	Atividades do Período Corrente	5

Relatório de Acompanhamento

Data da Emissão:	03/09/2011
Período :	03/09/2011 à 09/09/2011
Situação do Projeto:	Verde

Realizações Planejadas

ID	Atividades	Responsável	Situação	Data / Esperada	Data Finalizada
1	Leitura do documentos do projeto que estão no code(em especial, Proposta do projeto)	Fernando	Aberta	09/09/2011	09/09/2011
2	Leitura do documentos do projeto que estão no code(em especial, Proposta do projeto)	José Aparecido	Aberta	09/09/2011
3	Leitura do documentos do projeto que estão no code(em especial, Proposta do projeto)	Diego Carlos	Concluída	09/09/2011	08/09/2011
4	Leitura do documentos do projeto que estão no code(em especial, Proposta do projeto)	Tiago Alan	Concluída	09/09/2011	09/09/2011
5	Capacitar os membros da equipe na utilização do SVN do google code	Cally	Aberta	06/09/2011
6	Revisar o template de abertura para a versão final	Cally e Diego	Aberta	09/09/2011
7	Estudos iniciais sobre a arquitetura reaproveitável para os cadastros básicos	Cally e Diego	Aberta	09/09/2011
8	Identificação de Requisitos Baseado nas Atas e Prótotipos e os documentos do projeto	Todos	Aberto	09/09/2011

Realizações não Planejadas

ID	Atividades	Responsável	Situação	Data / Esperada
1
2
3

Observações gerais.