Relatório de Acompanhamento
Semana 01

PVBC- Portal Virtual da Biodiversidade do Cerrado - Versão 1.0
Manter Tabelas Básicas - Taxonomia - Release 1.0

Versão do Documento: 1.0

Sumário

1.	Realizações Planejadas	3
2.	Realizações não Planejadas	4
3.	Atividades do Período Corrente	5

Relatório de Acompanhamento

Data da Emissão:	04/11/2011
Período :	04/11/2011 à 11/11/2011
Situação do Projeto:	Verde

Realizações Planejadas

ID	Atividades	Responsável	Situação	Data / Esperada	Data Finalizada
1	Execução do Tutorial de tecnologias utilizadas feito pelo Desenvolvedor Diego.	Cally, Fernando, Tiago, Jose Aparecido	Aberto	11/11/2011
2	Consolidação dos requisitos manter usuário e manter categoria	Guiliano	Aberto	11/11/2011
3	Entrega da Primeira versão da arquitetura	Diego	Aberto	11/11/2011
4
5
6
7
8

Realizações não Planejadas

ID	Atividades	Responsável	Situação	Data / Esperada
1
2
3

Observações gerais.