Relatório de Acompanhamento
Semana 01

PVBC- Portal Virtual da Biodiversidade do Cerrado - Versão 1.0
Manter Tabelas Básicas - Taxonomia - Release 1.0

Versão do Documento: 1.0

Sumário

1.	Realizações Planejadas	3
2.	Realizações não Planejadas	4
3.	Atividades do Período Corrente	5

Relatório de Acompanhamento

Data da Emissão:	23/10/2011
Período :	23/10/2011 à 28/10/2011
Situação do Projeto:	Verde

Realizações Planejadas

ID	Atividades	Responsável	Situação	Data / Esperada	Data Finalizada
1	Especificação do Caso de uso manter Usuário(Esp. De banco de dados, Especificação de caso de uso: Diagrama de atividade, detalhamento de caso de uso, prototipo de interface.)	Cally, Diego, Jhony, Doulgas	Aberto	28/10/2011
2	Especificação do Caso de Uso manter Categoria de Usuário( Esp. De banco de dados, Especificação de caso de uso: Diagrama de atividade, detalhamento de caso de uso, prototipo de interface.)	Francis, Cally, Thiago, Diego, Fernando, Jhony , Emille, José	Aberto	28/10/2011
3
4
5
6
7
8

Realizações não Planejadas

ID	Atividades	Responsável	Situação	Data / Esperada
1
2
3

Observações gerais.