Relatório de Acompanhamento
Semana 01

PVBC- Portal Virtual da Biodiversidade do Cerrado - Versão 1.0
Manter Tabelas Básicas - Taxonomia - Release 1.0

Versão do Documento: 1.0

Sumário

1.	Realizações Planejadas	3
2.	Realizações não Planejadas	4
3.	Atividades do Período Corrente	5

Relatório de Acompanhamento

Data da Emissão:	17/09/2011
Período :	17/09/2011 à 23/09/2011
Situação do Projeto:	Verde

Realizações Planejadas

ID	Atividades	Responsável	Situação	Data / Esperada	Data Finalizada
1	Reestruturação do Template de Definição de Requisitos	Guiliano Rangel	Concluído	23/09/2011	22/10/2011
2	Definir o requisito de manter usuário	Francis, Cally, Thiago, Diego, Fernando, Jhony , Emille, José	Concluída	23/09/2011	23/09/2011
3
4
5
6
7
8

Realizações não Planejadas

ID	Atividades	Responsável	Situação	Data / Esperada
1
2
3

Observações gerais.