Ata de Reunião

Projeto / Portal Virtual da Biodiversidade do Cerrado/Sistema de Catalogação de Espécimes
Cliente / FAPEG
Data / 15/10/2011	Hora		Local / MSN
	Início	Fim
	14:26	15:00
Participante		Área	Assinatura
Cally		TI
Jhonny		TI
Waléria		TI
Resumo: / Foi decidido sobre as tarefas da semana e considerações gerais.

Objetivo(s): / Verificar o andamento das atividades. / Definir os requisitos restantes. / Definir tarefas da semana. / Tópicos Abordados: / Foi decidido que esta semana revisaremos os templates de definição de requisitos. / Sendo que para cada módulo haverá um template. / O Jhony ficou com o de relatórios e usuários. / O Marttini com o de tabelas básicas. / A Waléria ficou com a de espécimes. / O Cally terminará a visão da implementação do projeto. / Ficou decidido que durante a semana nos reuniremos para decidir o que ficará em cada requisito. / Lembrando que cada template terá um documento .odt e outro .pdf. / Todos são responsáveis por organizar a pasta do google code / Próxima Reunião – Tópicos a serem abordados: / Verificar o que foi realizado. / Revisar os templates de casos de uso. / Data: À confirmar / Pendências: / 1 STI Definir os requisitos dos módulos