Relatório de Acompanhamento
Semana 01

PVBC- Portal Virtual da Biodiversidade do Cerrado - Versão 1.0
Manter Tabelas Básicas - Taxonomia - Release 1.0

Versão do Documento: 1.0

Sumário

1.	Realizações Planejadas	3
2.	Realizações não Planejadas	4
3.	Atividades do Período Corrente	5

Relatório de Acompanhamento

Data da Emissão:	10/09/2011
Período :	10/09/2011 à 16/09/2011
Situação do Projeto:	Verde

Realizações Planejadas

ID	Atividades	Responsável	Situação	Data / Esperada	Data Finalizada
1	Leitura de toda a documentação do google code, com identificação requisito	Francis	Concluída	16/09/2011	16/09/2011
2	Criação do Diagrama Geral do Caso de Uso	Francis, Cally, Thiago, Diego, Fernando, Jhony , Emille, José	Pendente	16/09/2011
3	Definir glossários para os itens (Massa d'agua, datum, epitetu especifico)	Cally	Concluído	16/09/2011	17/08/2011
4	Fazer um projeto de teste para que os demais do grupo possam fazer o uso da tecnologia.	Diego	Concluída	16/09/2011	20/09/2011
5	Criação da Ata da reunião do dia 10/09/2011 sobre a definição das tecnologias do projeto.	Diego	Concluída	16/09/2011	11/09/2011
6
7
8

Realizações não Planejadas

ID	Atividades	Responsável	Situação	Data / Esperada
1
2
3

Observações gerais.

1. José Aparecido vai colocar as leituras em dias hoje(10/09/2011) por poblemas de acesso ao svn
2. Revisão Final pendente do Gerente Guiliano na atividade de revisão do template de abertura.
3. Guiliano fazer o diagrama geral de caso de uso retirando do Cally.