Ata de Reunião

Projeto / Portal Virtual da Biodiversidade do Cerrado
Cliente / FAPEG/AUX PESQ CH 64/2009
Data / 10/09/2011	Hora		Local / Laboratório II de SI
	Início	Fim
	11:20	12:36
Participante		Área	Assinatura
Cally de Souza Afiune		Desenvolvedor
Diego Carlos Rezende		Desenvolvedor
Emillie Rebecca Bastos Dias		Desenvolvedor
Fernando		Desenvolvedor
Francis D'Stephanne Pereira Santos		Desenvolvedor
Guiliano Rangel Alves		Gerente
Jhony Kenis X. R.		Desenvolvedor
José Aparecido		Desenvolvedor
Tiago Alan Rezende		Desenvolvedor
Resumo: / - Definição das tecnologias que serão utilizadas para a construção do sistema; / - Inicialização da arquitetura do projeto;

Objetivo(s): / Escolher as tecnologias que melhor se aplicam ao projeto do Portal Virtual da Biodiversidade do Cerrado; / Definição inicial da arquitetura para treinamento da equipe; / Tópicos Abordados: / Definição de tecnologias para o projeto: / Devido a escolha do JAVA como linguagem de programação para o projeto, foi estudado durante a semana que passou as tecnologias mais utilizadas e suas funções, disso foi retirada as melhores e analisada seu uso neste projeto, decidindo assim que será utilizado: / Eclipse (Helios ou superior) como IDE; / JSF 2.0 para construção da visão; / Apache TomCat 7.0 como servidor (necessário para JSF 2.0); / Primefaces 2.2.1 como interface para a visão; / Hibernate 3.5 com JPA 2.0 para camada de persistência; / Spring para o controle; / Inicialização da arquitetura do projeto / Após definido as tecnologias foi verificado a necessidade de treinamento da equipe para a utilização das mesmas, para isso será feito um miniprojeto teste para que todos saibam como configurar e o funcionamento de cada framework escolhido. / Próxima Reunião – Tópicos a serem abordados: / Análise de conhecimento da equipe; / Análise de requisitos; / Data: à confirmar / Hora: à confirmar / Sala: Laboratório II de SI / Pendências: / Criação de um tutorial sobre as tecnologias abordadas para capacitação da equipe.