Relatório de Acompanhamento

Portal Virtual do Cerrado/ Sistema de Catalogação da Biodiversidade - Versão 1.0
Extração de Requisitos - Release 1.1

Versão do Documento: 1.0

Sumário

Relatório de Acompanhamento

Projeto:	Portal Virtual do Cerrado/ Sistema de Catalogação da Biodiversidade.
Para:	<Contato do Cliente>	Data da Emissão:	09/03/2011
De:	Waléria Corrêa de Oliveira	Período :	04/03/2011 à 10/03/2011
CC:	Cally de Souza Afiune, Jhony Kenis Xavier Reny,
Marttini Silva e Souza	Situação do Projeto:	Verde

Realizações Planejadas

ID	Descrição dos itens / ações		Responsável	Situação	Data / Esperada	Data Finalizada
1	1.0	Reunião para definição do Projeto	Marttini S. Souza	Concluída	04/03/2011	04/03/2011
2	1.1	Realização da Ata de Reunião	Cally de Souza Afiune	Concluída	11/03/2011	07/03/2011
3	1.2	Preenchimento do Termo de Abertura	Jhony K. X. Reny / Waléria C. Oliveira	Não iniciada	18/03/2011
4	1.3	Especificação de Requisitos	Cally de Souza Afiune / Marttini S. Souza	Não iniciada	25/03/2011

Realizações não Planejadas

ID	Descrição dos itens / ações		Responsável	Situação	Data Esperada	Data Finalizada
1	2.0	Reunião de troca de Tema	Jhony Kenis X. Reny	Concluída	02/03/2011	-
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Atividades do Período Corrente

ID	Atividades		Responsável	Fatores Críticos de Sucesso	Data Esperada
1	3.1	Preenchimento do Relatório de Acompanhamento	Waléria C. Oliveira	Não há	11/03/2011