Relatório de Acompanhamento

Nome do Projeto - Versão 9.9
Nome do Módulo - Release 9.9

Versão do Documento: 9.9

Sumário

Relatório de Acompanhamento

Projeto:	<Nome do Projeto>
Para:	<Contato do Cliente>	Data da Emissão:	99/99/9999
De:	<Gerente de Projeto>	Período :	99/99/9999 à 99/99/9999
CC:	<Cópia para Stakeholders> / <Cópia para equipe>	Situação do Projeto:	<verde, amarelo, vermelho>

# Realizações Planejadas

ID	Descrição dos itens / ações		Responsável	Situação	Data / Esperada	Data Finalizada
1	1.3	Homologar documentação/produto entregue ao cliente (Manual do Sistema)	Ricardo	Concluída	12/12/1995	11/12/1995
2	1.4	Homologar documentação/produto entregue ao cliente (Help On-line)	Alexandre	Em andamento	13/12/1995	-
3	1.5	Reunião de validação do template da apostila de treinamento	Ricardo / Alexandre	Não iniciada	12/12/1995	-
4	2.3	Elaboração da Apostila de treinamento	Alexandre	Concluída	20/12/1995	20/12/1995
5
6

# Realizações não Planejadas

ID	Descrição dos itens / ações		Responsável	Situação	Data Esperada	Data Finalizada
1	2.4.1	Avaliação da apostila do RH.	Alexandre	Em Andamento	20/12/1995	-
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# Atividades do Período Corrente

ID	Atividades		Responsável	Fatores Críticos de Sucesso	Data Esperada
1	2.7	Validação (treinamento).	Alexandre	Sala de reunião (10 lugares) projetor e notebook	18/12/1995
2	3.1	Elaboração da Apostila de treinamento.	Ricardo	Não há.	17/12/1995
3
4
5
6
7
8
9
10

# Instruções

## Campo “Situação do Projeto”:

Verde -	Projeto com orçamento e prazo de acordo com o planejado.
Amarelo -	O projeto tem assuntos que podem ter um efeito adverso no prazo/orçamento. Um plano de ação corretivo está sendo implementado.
Vermelho -	O projeto tem assuntos sérios que podem afetar atributos de desempenho (prazo/orçamento) e sem plano de ação corretivo.
Atenção imediata da administração é requerida!

## Campo “Acompanhamento”:

Não Iniciada	- Atividade ainda não começou.
Em Andamento	- Atividade está em desenvolvimento.
Concluída	- Atividade finalizada.

## Alertas e Atrasos:

Todos os itens com atrasos deverão ser registrados no PGP na seção Alerta e Atrasos.