Relatório de Acompanhamento
Semana 01

PVBC- Portal Virtual da Biodiversidade do Cerrado - Versão 1.0
Manter Tabelas Básicas - Taxonomia - Release 1.0

Versão do Documento: 1.0

Sumário

1.	Realizações Planejadas	3
2.	Realizações não Planejadas	4
3.	Atividades do Período Corrente	5

Relatório de Acompanhamento

Data da Emissão:	27/08/2011
Período :	27/08/2011 à 02/09/2011
Situação do Projeto:	Verde

Realizações Planejadas

ID	Atividade	Responsável	Situação	Data / Esperada	Data Finalizada
1	Criar uma pasta no code do projeto e transferir todos os documentos para ele, e criar uma pasta(2011) para novos documentos	Cally	Concluído	02/09/2011	02/09/2011
2	Levantamento dos relatórios com os usuários.	Cally	Concluído	02/09/2011	01/09/2011
3	Confecção da Pauta e da ATA.	Cally	Concluído	02/09/2011	01/09/2011
4	Relatório de progresso semanal	Cally	Concluído	02/09/2011	02/09/2011
5

Realizações não Planejadas

ID	Atividades	Responsável	Situação	Data Esperada	Data Finalizada
1
2
3

Observações gerais.

Criação de pastas só code foi iniciada, mas será continua a organização dessas pastas para melhor refletir.