Relatório de Acompanhamento
Semana 01

PVBC- Portal Virtual da Biodiversidade do Cerrado - Versão 1.0
Manter Tabelas Básicas - Taxonomia - Release 1.0

Versão do Documento: 1.0

Sumário

1.	Realizações Planejadas	3
2.	Realizações não Planejadas	4
3.	Atividades do Período Corrente	5

Relatório de Acompanhamento

Data da Emissão:	20/08/2011
Período :	20/08/2011 à 26/08/2011
Situação do Projeto:	Verde

Realizações Planejadas

ID	Atividades	Responsável	Situação	Data / Esperada	Data Finalizada
1	Enumerar os Requisitos e fazer o resumo.	Cally	Concluída	26/08/2011	26/08/2011
2	Diagrama geral de Caso de Uso.	Cally	Conclúida	26/08/2011	26/08/2011
3	Descrição resumida de cada caso.	Cally	Pendente	26/08/2011
4	Descobrir o que é o index herbariorum.	Cally	Conclúida	26/08/2011	26/08/2011
5	Informações sobre Bramis.	Cally	Conclúida	26/08/2011	26/08/2011

Realizações não Planejadas

ID	Responsável	Responsável	Situação	Data Esperada	Data Finalizada
1
2
3

Observações gerais.

1. O Diagrama geral de caso de uso deverá ser agendado em atividade de outra semana para revisão.
2. Descrição resumida dos casos de uso deverá ser feita com maiores detalhamentos.